## Slide 1
CP352301 Script Programming (1/2569) · Final Term Project
ระบบค้นพบภาพยนตร์และสร้างรายการรับชม
Movie Discovery & Watchlist Builder
การนำเสนอ Sprint 1 — Front-End App Dev
Planner / Team Leader
[รอเพิ่มชื่อ]
วางแผน กำหนดขอบเขต และจัดทำเอกสาร PLAN.md
Coder
นายอเสข ปัญญาวงค์
พัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้และตรรกะของโปรแกรม
Debugger / QA
[รอเพิ่มชื่อ]
ทดสอบกรณีขอบเขต ตรวจมาตรฐาน และรายงานผล
ผู้บรรยาย: Planner · Team Leader
นำเสนอ 15–16 กันยายน 2569 · Sprint 1 (สัปดาห์ที่ 12)
github.com/somjung/Movie-Discovery

## Slide 2
ปัญหาที่โครงงานต้องการแก้ (Problem Statement)
Project Pitch · 5 นาที
ผู้บรรยาย: Planner · Team Leader
ค้นพบภาพยนตร์ที่ตรงรสนิยมเป็นเรื่องยาก
แพลตฟอร์มสตรีมมิงนำเสนอภาพยนตร์ชุดเดียวกันให้ผู้ชมทุกคน
การหาภาพยนตร์ที่ตรงใจต้องพึ่งการลองผิดลองถูกหลายรอบ — เสียเวลาโดยไม่จำเป็น
รายชื่อที่อยากดู ถูกจดไว้กระจัดกระจาย
จดไว้ในโทรศัพท์ แชทส่วนตัว หรือรายการโปรดของแต่ละแพลตฟอร์ม
ผลลัพธ์: รายการสูญหาย ถูกหลงลืม และไม่ถูกนำมาใช้จริง
เป้าหมายของโครงงาน: เปลี่ยน “ภาพยนตร์ที่ผู้ใช้ชื่นชอบ” ให้เป็น “รายการรับชม” ที่รวบรวมไว้ในที่เดียวอย่างเป็นระบบ
ระบบค้นพบภาพยนตร์และสร้างรายการรับชม · CP352301 (1/2569)
2 / 16

## Slide 3
แนวทางแก้ปัญหา (Proposed Solution)
Project Pitch · 5 นาที
ผู้บรรยาย: Planner · Team Leader
• แอปพลิเคชันบรรทัดคำสั่ง (CLI) ทำงานบนเครื่องผู้ใช้ — ไม่ต้องมีเซิร์ฟเวอร์
• ผู้ใช้ระบุภาพยนตร์ตั้งต้น (Seed) หรือเงื่อนไข: ประเภท · นักแสดง · ผู้กำกับ
• ระบบดึงจาก TMDB: ภาพยนตร์ที่คล้ายกัน (Similar) + รายการแนะนำ (Recommendations)
• กรองและจัดอันดับ: ช่วงปี · คะแนนขั้นต่ำ · ความยาว · ตัดรายการซ้ำ
• บันทึกลงคลังส่วนตัว (SQLite) → สร้างรายการ Top-10 → ส่งออก CSV
จุดเด่น: ข้อมูล Similar มาจาก API โดยตรง — ทีมพัฒนาตรรกะการคัดเลือก จัดอันดับ จัดการคลังข้อมูล และการส่งออกเองทั้งหมด
ขอบเขต: ไม่รวมการเล่นวิดีโอหรือดาวน์โหลด — เน้นการค้นพบ จัดเก็บ และส่งออกรายการเท่านั้น
seed — movie / genre / actor / director
TMDB fetch — search · discover · similar · recommendations
filter + rank — year · rating · runtime · dedupe
SQLite library — movies · similar_links · watchlist · ฯลฯ
Top-10 watchlist
CSV export
ระบบค้นพบภาพยนตร์และสร้างรายการรับชม · CP352301 (1/2569)
3 / 16

## Slide 4
เทคโนโลยีที่ใช้ (Technology Stack)
Project Pitch · 5 นาที
ผู้บรรยาย: Planner · Team Leader
หมวดหมู่โครงงาน (Domain)
การวิเคราะห์และจัดการข้อมูล (Data Analysis & Management)
สอดคล้องกับตัวอย่างในเอกสารรายวิชา (movie ratings analyzer)
API ที่ใช้ (JSON ผ่าน HTTP GET)
TMDB (หลัก) — Similar · Recommendations · search · discover
OMDb (เสริม) — คะแนน IMDb / Rotten Tomatoes / Metacritic
ใช้งานฟรี: TMDB แบบไม่เชิงพาณิชย์ (แสดงเครดิต) · OMDb 1,000 คำขอ/วัน
การจัดเก็บข้อมูล (Persistence)
SQLite 6 ตาราง: movies · similar_links · watchlist · favorites · searches · api_cache
CSV — ส่งออกรายการรับชมเพื่อนำไปใช้ต่อ
ข้อมูลเก็บในเครื่องผู้ใช้ทั้งหมด — ไม่มีส่วนเซิร์ฟเวอร์
รูปแบบการเขียนโปรแกรม (Framework Style)
OOP — คลาสหลัก: TmdbClient · MovieStore · DiscoveryService · WatchlistBuilder · Exporter · CLI
ระบบค้นพบภาพยนตร์และสร้างรายการรับชม · CP352301 (1/2569)
4 / 16

## Slide 5
บทบาททีมและคุณสมบัติหลัก (Roles & MVP Features)
Project Pitch · 5 นาที
ผู้บรรยาย: Planner · Team Leader
Planner / Team Leader
[รอเพิ่มชื่อ]
วางแผนและกำหนดขอบเขตงาน · นิยาม DoD · เอกสาร
Coder
นายอเสข ปัญญาวงค์
พัฒนาตรรกะโปรแกรม ชั้นติดต่อผู้ใช้ และชุดทดสอบ
Debugger / QA
[รอเพิ่มชื่อ]
ทดสอบกรณีขอบเขต · ตรวจ PEP 8 · รายงานผล
(บทบาทหมุนเวียนทุกรอบ Sprint ตามเอกสารรายวิชา)
คุณสมบัติหลัก (MVP Features)
• ค้นหาและสำรวจภาพยนตร์ตามชื่อเรื่อง ประเภท นักแสดง หรือผู้กำกับ
• ค้นพบภาพยนตร์ที่คล้ายกันและรายการแนะนำจากภาพยนตร์ตั้งต้น
• สร้างรายการ Top-10 พร้อมกรองปี/คะแนน/ความยาว ตัดซ้ำ และตัดเรื่องที่บันทึกไว้แล้ว
• คลังภาพยนตร์ส่วนตัว (SQLite): รายการโปรดและประวัติการค้นหา
• ส่งออกรายการรับชมเป็น CSV เพื่อนำไปใช้ต่อ
ระบบค้นพบภาพยนตร์และสร้างรายการรับชม · CP352301 (1/2569)
5 / 16

## Slide 6
คุณสมบัติเสริมและเกณฑ์ตรวจสอบ (Stretch & Evaluation)
Project Pitch · 5 นาที
ผู้บรรยาย: Planner · Team Leader
คุณสมบัติเสริม (Stretch — Optional)
• แสดงช่องทางรับชม (Watch Providers) ตามภูมิภาค — ข้อมูลจาก TMDB
• Movie Night Picker — สุ่มภาพยนตร์สำหรับรับชมประจำคืน
• แผนภูมิสรุปสถิติ เช่น คะแนนและแนวโน้ม (matplotlib)
• โหมดออฟไลน์สำหรับการนำเสนอ โดยใช้แคชที่บันทึกไว้
เกณฑ์ตรวจสอบการประเมิน (Evaluation Checklist)
• API ทำงาน (GET + จัดการข้อผิดพลาด + แปลง JSON)
• ข้อมูลถูกจัดเก็บอย่างถูกต้อง (SQLite + CSV)
• โค้ดตามมาตรฐาน PEP 8 (flake8 / black)
• ทดสอบอัตโนมัติด้วย pytest (จำลองการเรียก API)
• CI/CD ทำงานจริง (GitHub Actions)
• README ครอบคลุมการติดตั้งและการใช้งาน
• ระบุบทบาทสมาชิกในทีมชัดเจน
ระบบค้นพบภาพยนตร์และสร้างรายการรับชม · CP352301 (1/2569)
6 / 16

## Slide 7
Sprint 1: เป้าหมายและขอบเขต (Front-End App Dev)
Sprint 1 · 10 นาที
ผู้บรรยาย: Coder
เป้าหมายของ Sprint 1
• พัฒนาชั้นติดต่อผู้ใช้ (Presentation Layer) ให้สั่งงานผ่านเมนูคำสั่งได้สะดวก
• ข้อความต้อนรับ + เมนูที่อ่านง่าย รับคำสั่ง และแปลงอินพุตด้วย .strip().lower()
• ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนำเข้า (Input Validation) ครอบคลุมทุกกรณี
• หัวใจสำคัญ: โปรแกรมต้องไม่หยุดทำงานแม้ผู้ใช้ป้อนข้อมูลผิดพลาด
ขอบเขต
ในรอบนี้
CLI + ตรวจสอบอินพุต + จัดการข้อผิดพลาด + ชุดทดสอบอัตโนมัติ
Sprint 2 เป็นต้นไป
TMDB จริง · SQLite · ค้นหา/กรอง/เรียงลำดับ · ส่งออก CSV
หมายเหตุ: search / discover สาธิตด้วยข้อมูลตัวอย่าง 5 เรื่องที่ฝังในโปรแกรม
ส่งมอบรอบนี้: โปรแกรม CLI ที่รันได้จริง พร้อมชุดทดสอบที่พิสูจน์ข้อตกลง Definition of Done ครบทุกข้อ
ระบบค้นพบภาพยนตร์และสร้างรายการรับชม · CP352301 (1/2569)
7 / 16

## Slide 8
แผนงาน (Plan): คำสั่งของระบบ
Sprint 1 · 10 นาที
ผู้บรรยาย: Coder
คำสั่ง | อินพุต | พฤติกรรมที่คาดหวัง
search <ชื่อเรื่อง> | ข้อความ | ค้นหาด้วยข้อมูลตัวอย่าง — ไม่พบ = แจ้งให้ทราบ
discover <รหัส> | จำนวนเต็ม > 0 | แสดงภาพยนตร์ที่คล้ายกัน เรียงตามคะแนนมาก → น้อย
watchlist add <รหัส> | จำนวนเต็ม > 0 | เพิ่มเข้ารายการรับชม (ไม่เพิ่มซ้ำ)
watchlist list / clear | — | แสดง / ล้างรายการรับชม
help | — | แสดงคำสั่งทั้งหมด
quit / exit / q / ออก | — | ออกจากโปรแกรมทันที ไม่ว่าพิมพ์แบบใด
กำหนดสเปกทั้งหมดไว้ใน PLAN.md ก่อนเริ่มเขียนโค้ด (สเปกงานของ Planner ตามเอกสารรายวิชา)
ระบบค้นพบภาพยนตร์และสร้างรายการรับชม · CP352301 (1/2569)
8 / 16

## Slide 9
Definition of Done — ข้อตกลงความเสร็จ 7 ข้อ
Sprint 1 · 10 นาที
ผู้บรรยาย: Coder
1. พิมพ์ quit / QUIT / มีช่องว่างรอบ → ออกทันทีพร้อมข้อความอำลา
2. คำสั่งที่ไม่รู้จัก → แจ้งเตือนและกลับสู่เมนู ไม่หยุดทำงาน
3. กด Enter โดยไม่พิมพ์อะไร → แจ้ง “กรุณาพิมพ์คำสั่ง”
4. ป้อนรหัสที่ไม่ใช่ตัวเลข (เช่น abc) → แจ้งเตือน ไม่หยุดทำงาน
5. ป้อนรหัสติดลบหรือศูนย์ (-3, 0) → ปฏิเสธพร้อมข้อความแจ้ง
6. อินพุตสิ้นสุด (EOF) หรือกด Ctrl+C → ออกอย่างสุภาพ
7. โค้ดผ่าน flake8 และทุกเมธอดมี docstring
ผลการทดสอบจริงของทั้ง 7 ข้อ → อยู่ในสไลด์ QA Report ถัดไป
ระบบค้นพบภาพยนตร์และสร้างรายการรับชม · CP352301 (1/2569)
9 / 16

## Slide 10
การพัฒนา (Execution): โครงสร้างและจุดวิศวกรรม
Sprint 1 · 10 นาที
ผู้บรรยาย: Coder
โครงสร้างที่ส่งมอบ
sprint1/
• Sprint1_MovieDiscovery.ipynb — รายงาน Sprint 1
• script-final-project/ — โค้ดทั้งหมด
– PLAN.md · setup.cfg · requirements.txt
– src/ : app.py · cli.py · sample_data.py
– tests/ : conftest.py · test_cli.py
โมดูลฐานสำหรับ Sprint 2 เตรียมไว้แล้วใน src/: tmdb_client · movie_store · discovery · watchlist · exporter (พร้อมชุดทดสอบ)
จุดวิศวกรรมสำคัญ (Execution Highlights)
• แยก CLI เป็นคลาส + ฉีดอินพุต/เอาต์พุตผ่านพารามิเตอร์ → ทดสอบได้โดยไม่ต้องใช้ terminal จริง
• .strip().lower() ทุกคำสั่ง → พิมพ์เล็ก/ใหญ่ หรือมีช่องว่าง ก็ไม่ทำให้พัง
• try / except ครอบคลุม ValueError · EOFError · KeyboardInterrupt
• while loop + dict dispatch — เพิ่มคำสั่งใหม่แก้ที่จุดเดียว
• Docstring ครบทุกเมธอด — flake8 ผ่านสะอาด (PEP 8)
ระบบค้นพบภาพยนตร์และสร้างรายการรับชม · CP352301 (1/2569)
10 / 16

## Slide 11
สาธิตการทำงาน (Live Demo)
Sprint 1 · 10 นาที
ผู้บรรยาย: Coder
รัน: python -m src.app (Sprint 1 สาธิตด้วยข้อมูลตัวอย่าง 5 เรื่องที่ฝังในโปรแกรม)
=======================================================
Movie Discovery & Watchlist Builder — CLI (Sprint 1)
ระบบค้นพบภาพยนตร์และสร้างรายการรับชม
=======================================================
movie> search alpha
พบ 1 เรื่อง: [101] Alpha Signal (2010) คะแนน 7.8
movie> discover 103
ภาพยนตร์ที่คล้ายกับ 'Cobalt Night' (เรียงตามคะแนน):
1. [105] Emerald Run (2021) 8.0 2. [101] Alpha Signal (2010) 7.8
3. [102] Bravo Horizon (2014) 6.1 4. [104] Delta Echo (----) 5.0
movie> watchlist add 101 → เพิ่ม 'Alpha Signal' เข้ารายการรับชมแล้ว
movie> watchlist list → รายการรับชม (1 เรื่อง): [101] Alpha Signal 7.8
movie> quit
ขอบคุณที่ใช้งานโปรแกรม ลาก่อน
รันชุดทดสอบด้วย: python -m pytest -q (จำลองอินพุตทั้งหมด — ไม่ต้องใช้ terminal จริง)
ระบบค้นพบภาพยนตร์และสร้างรายการรับชม · CP352301 (1/2569)
11 / 16

## Slide 12
ชุดทดสอบอัตโนมัติ — โครงสร้าง 40 เคส
Sprint 1 · 10 นาที
40/40
เคสผ่านทั้งหมด
4
ไฟล์ทดสอบ แยกตามโมดูล
0
การพึ่งพาภายนอก — ไม่ต่อเน็ต / ไม่ใช้ terminal จริง
ไฟล์ทดสอบ | เคส | ครอบคลุมอะไร
test_cli.py | 20 | ทุกข้อ Definition of Done + คำสั่งหลัก search · discover · watchlist · help
test_discovery_flow.py | 7 | โฟลว์ครบเส้น: กรองคะแนน/ปี · จัดอันดับ · กันซ้ำ · สร้าง watchlist · export CSV
test_movie_store.py | 6 | ชั้น SQLite: บันทึก/อ่าน/อัปเดตหนัง · ลิงก์ similar · watchlist · สร้างโฟลเดอร์ให้เอง
test_tmdb_client.py | 7 | ไคลเอนต์ TMDB (จำลองเน็ต): พารามิเตอร์ที่ส่ง · แปลง JSON · ข้อผิดพลาด 401/404/429/เน็ตหลุด
หลักการออกแบบชุดทดสอบ
• conftest.py — ตั้งค่า import path ให้รันได้จากคำสั่งเดียว
• fakes.py — test double: FakeTmdbClient จำลอง API
• ฉีดอินพุต/เอาต์พุตเข้า CLI — ไม่ต้องใช้ terminal จริง
• จำลองเน็ตเวิร์ก (mock) — ทดสอบ error ครบ
• parametrize — 1 ฟังก์ชัน ทดสอบหลายเคส
• รันทั้งหมด: python -m pytest -q → 40 passed

## Slide 13
ผลการทดสอบกรณีขอบเขต (QA Report)
Sprint 1 · 10 นาที
ผู้บรรยาย: Debugger · QA
รายการทดสอบ | อินพุต | ผลการทดสอบจริง | สถานะ
ออกจากโปรแกรม (ตัวพิมพ์ใหญ่) | QUIT | กล่าวอำลา + ออกจากลูปทันที | PASSED
ออกโดยมีช่องว่างหน้า-หลัง | " Quit " | ตัดช่องว่างแล้วออกตามปกติ | PASSED
คำสั่งที่ไม่รู้จัก | asdf | แจ้งเตือนว่าไม่รู้จักคำสั่ง + กลับสู่เมนู | PASSED
กด Enter โดยไม่พิมพ์อะไร | (บรรทัดว่าง) | แจ้ง “กรุณาพิมพ์คำสั่ง” | PASSED
รหัสไม่ใช่ตัวเลข | discover abc | แจ้ง “ต้องเป็นตัวเลข” ไม่หยุดทำงาน | PASSED
รหัสติดลบ / ศูนย์ | discover -3 / 0 | แจ้ง “ต้องมากกว่า 0” | PASSED
การค้นหาตามปกติ | search alpha | พบ 1 เรื่อง: Alpha Signal | PASSED
เพิ่มภาพยนตร์ซ้ำ | watchlist add 101 ×2 | ครั้งที่สองแจ้ง “อยู่ในรายการแล้ว” | PASSED
อินพุตสิ้นสุด (EOF) | EOF | “[สิ้นสุดอินพุต]” + กล่าวอำลาสุภาพ | PASSED
ทดสอบซ้ำได้ทั้งหมดด้วยชุดทดสอบอัตโนมัติ 20 เคส (อยู่ในรายงาน Sprint 1) และจำลองเซสชันการใช้งานจริง
ระบบค้นพบภาพยนตร์และสร้างรายการรับชม · CP352301 (1/2569)
12 / 16

## Slide 14
สรุปบทเรียน: Wow! & Whoops!
Sprint 1 · 10 นาที
ผู้บรรยาย: Debugger · QA
Wow! (ส่วนที่ทำได้ดี)
• แยกส่วนติดต่อผู้ใช้ (CLI) ออกจากส่วนอื่นอย่างชัดเจน → อ่านและทดสอบได้ง่าย
• การตรวจสอบอินพุตครอบคลุมทุกกรณีที่กำหนดไว้ใน Definition of Done
• ชุดทดสอบ 40 เคสจำลองอินพุตได้จริง — พิสูจน์ซ้ำได้ด้วยคำสั่งเดียว
Whoops! (ปัญหาและแนวทางแก้ไข)
• เดิมออกแบบเป็นคำสั่งแบบครั้งเดียว (argparse) — Sprint 1 ต้องการเมนูโต้ตอบพร้อมตรวจสอบอินพุต → รีแฟกเตอร์เป็นคลาส CLI ใหม่
• รายการรับชมยังเก็บในหน่วยความจำชั่วคราว (ปิดโปรแกรมแล้วหาย) → วางแผนเก็บลงฐานข้อมูล SQLite ใน Sprint ถัดไป
ระบบค้นพบภาพยนตร์และสร้างรายการรับชม · CP352301 (1/2569)
14 / 16

## Slide 15
ก้าวต่อไป (Next Steps)
Sprint 1 · 10 นาที
ผู้บรรยาย: Debugger · QA
Sprint 1 ✓
Front-End CLI (รอบนี้)
Sprint 2
Back-End: TMDB จริง · SQLite
Sprint 3
Full-Stack: เชื่อมระบบ + edge cases
Final
DevOps · CI/CD · AI + เอกสารครบชุด
วันที่: นำเสนอ 15–16/9 · 22–23/9 · 29–30/9 · 6–7/10/69 | ส่งงาน 18/9 · 25/9 · 2/10 · 16/10/69
Sprint 2 (ถัดไป — นำเสนอ 22–23/9): Back-End App Dev
• เชื่อมต่อ TMDB API จริง — จัดการข้อผิดพลาดและแคชผลลัพธ์ (api_cache)
• ฐานข้อมูล SQLite 6 ตาราง — movies · similar_links · watchlist · favorites · searches · api_cache
• ฟังก์ชันค้นหา / กรอง / เรียงลำดับ + การจัดการ File I/O
• เทสต์ด้วย Mock API ต่อยอด CI เดิมให้เขียวต่อเนื่อง
Repo: https://github.com/somjung/Movie-Discovery
ระบบค้นพบภาพยนตร์และสร้างรายการรับชม · CP352301 (1/2569)
15 / 16

## Slide 16
ขอบคุณครับ
คำถาม & ข้อเสนอแนะ (Q&A)
ระบบค้นพบภาพยนตร์และสร้างรายการรับชม · CP352301 (1/2569)
Planner / Team Leader · Coder: นายอเสข ปัญญาวงค์ · Debugger / QA
ผู้บรรยาย: Debugger · QA
This product uses the TMDB API but is not endorsed or certified by TMDB.

## Slide 17
โครงสร้างโปรเจกต์ (Project Structure)
Sprint 1 · 10 นาที
ไฟล์และโฟลเดอร์บน GitHub
Movie-Discovery/ ← repo บน GitHub
├─ README.md คู่มือติดตั้ง/ใช้งาน
├─ .github/workflows/ci.yml CI/CD (flake8 → pytest)
└─ sprint1/ งาน Sprint 1 ทั้งหมด
├─ Sprint1_MovieDiscovery.ipynb รายงาน Sprint 1
├─ Sprint1_…_Presentation.pptx สไลด์นำเสนอ
└─ script-final-project/ โค้ดโปรแกรมทั้งหมด
├─ PLAN.md · requirements.txt · setup.cfg
├─ src/
│ ├─ app.py · cli.py Presentation Layer
│ ├─ sample_data.py ข้อมูลตัวอย่าง 5 เรื่อง
│ └─ tmdb_client · movie_store · discovery ·
│ watchlist · exporter · config ฐานราก Sprint 2
├─ tests/ ชุดทดสอบอัตโนมัติ 40 เคส
└─ data/ ที่จัดเก็บข้อมูล (Sprint 2+)
การแบ่งเลเยอร์สถาปัตยกรรม
✓ Presentation Layer — ส่งมอบแล้ว (Sprint 1)
cli.py · app.py — เมนู รับคำสั่ง ตรวจสอบอินพุต แสดงผล
○ Business Logic Layer — Sprint 2
discovery.py · watchlist.py — คัดเลือก จัดอันดับ กรอง
○ Data Access Layer — Sprint 2
tmdb_client.py (API) · movie_store.py (SQLite)
exporter.py (CSV) · sample_data.py (ข้อมูลจำลอง Sprint 1)
Sprint 3 (Full-Stack): เชื่อมทุกเลเยอร์เข้าด้วยกัน
แยกชั้นตามคู่มือรายวิชา (Separation of Concerns)

## Slide 18
CI/CD Pipeline — GitHub Actions
Sprint 1 · 10 นาที
Developer: git push / Pull Request
อัปโหลดโค้ดขึ้น GitHub — ทุกครั้งที่ push หรือเปิด PR
GitHub Actions Runner — ubuntu-latest · Python 3.11
เครื่องรันอัตโนมัติของ GitHub
ขั้นที่ 1 · Lint: flake8 src tests
ผ่าน = 0 ข้อผิดพลาด (มาตรฐาน PEP 8)
ขั้นที่ 2 · Test: python -m pytest -q
ผ่าน = 40/40 passed (ทดสอบอัตโนมัติ)
ผลลัพธ์: CI เขียวทุก commit บน main
ถ้าขั้นใดไม่ผ่าน → หยุดทันที + แจ้งเตือน (แก้แล้ว push ใหม่)
ภายในไฟล์ .github/workflows/ci.yml
on: push · pull_request ← ทำงานเมื่อไหร่
runs-on: ubuntu-latest ← เครื่องรัน
python-version: '3.11' ← เวอร์ชัน Python
steps:
1) flake8 → ตรวจมาตรฐาน PEP 8
2) pytest → ทดสอบอัตโนมัติ 40 เคส
ทำงานร่วมกับทุก Sprint ต่อจากนี้
• Sprint 1: ตรวจ CLI + เทสต์ 40 เคส อัตโนมัติ
• Sprint 2–3: เทสต์ใหม่ถูกตรวจทันที โดยไม่ต้องตั้งค่าเพิ่ม
• เป็น Pipeline จริง (ไม่ใช่จำลอง) — ทำงานบน GitHub ทุก commit

## Slide 19
ข้อมูลตัวอย่างในโปรแกรม (Sample Dataset)
Sprint 1 · 10 นาที
รหัส | ชื่อเรื่อง | วันฉาย | คะแนน | จำนวนโหวต | ความนิยม
101 | Alpha Signal | 2010-05-01 | 7.8 | 1200 | 40.0
102 | Bravo Horizon | 2014-09-12 | 6.1 | 300 | 22.0
103 | Cobalt Night | 1999-01-20 | 8.4 | 2100 | 55.0
104 | Delta Echo | — | 5.0 | 50 | 5.0
105 | Emerald Run | 2021-11-05 | 8.0 | 900 | 30.0
ที่มา: src/sample_data.py — 5 เรื่องฝังในโค้ด (104: ค่าวันฉายว่าง ตามข้อมูลจริง)
หน้าตาในโค้ด — 1 รายการ (dict)
{"id": 101,
"title": "Alpha Signal",
"release_date": "2010-05-01",
"vote_average": 7.8,
"vote_count": 1200,
"popularity": 40.0}
จุดออกแบบในชุดข้อมูลนี้
• ฟิลด์ครบ 6 ตัว — รูปร่างเดียวกับข้อมูลจริงจาก TMDB (สลับเป็นแหล่งข้อมูลจริงได้ใน Sprint 2)
• 104 Delta Echo ไม่มีวันฉาย → เคสทดสอบแสดง “----” และถูกตัดเมื่อกรองด้วยช่วงปี
• คะแนน 5.0–8.4 ไม่ซ้ำกัน → ผลเรียงคงที่ ทดสอบซ้ำได้ผลเดิม
• เทสต์ทุกไฟล์อ้างชุดนี้ (fakes.py) · เป็นฉากของเดโม